МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ЧИЖАПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЧИЖАПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.04.2015 № 13

с. Старая Березовка

О подготовке хозяйственного комплекса

Усть-Чижапского сельского поселения к

работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.

В целях своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса поселения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годы, устойчивой работы объектов жизнеобеспечения:

1. В срок до 10.04.2015 утвердить план мероприятий по подготовке объектов муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г. (Приложение 1)

2. Обепечить качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденного постановлением Госстроя России от 27.09.2013 № 170, и Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203.

2. Создать межведомственную комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение», с включением в ее состав представителей Сибирского управления Ростехнадзора, к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, согласно приложения 2 к настоящему распоряжению.

4. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов согласно приложения 3 к настоящему распоряжению.

5. Назначить Золоторёву А.В., специалиста 1 категории, ответственной за подготовку и своевременное предоставление отчетов:

- Утвержденные мероприятия направить в МКУ УЖКХ и КС в срок до 10.04.2015г;

- по форме № 1 ЖКХ (зима) срочная на 1-ое число месяца, следующего за отчетным периодом;

- оперативных отчетов о готовности поселения к работе в зимний период по состоянию на 1-ое и 15-ое число каждого месяца;

- оперативные отчеты о начале и о прохождении отопительного периода 2015-2016 годов в сельском поселении в установленные сроки.

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации Усть-Чижапского сельского поселения от 07.04.2014 № 15 «Об организации работ по подготовке жилищно-коммунального комплекса поселения к работе в осенне - зимний период 2014-2015 годов».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения С.М. Голещихин

Исп. Золоторёва А.В.

42-1-33

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением администрации

Усть-Чижапского сельского поселения

от 09.04.2015 № 13

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов муниципального образования«Усть-Чижапское сельское поселение»**

**работе в зимних условиях 2015-2016 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Отв. лицо** |
| **ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ** | | | | |
| 1. | Текущий ремонт дизелей | | до 01.09.2014 | Кувшинов Е.В. |
| 2. | Замена дверей, окна в дежурной комнате | | до 01.09.2014 | Кувшинов Е.В. |
| 3. | Текущий ремонт помещения ДЭС | | до 01.09.2014 | Кувшинов Е.В. |
| **КОТЕЛЬНАЯ** | | | | |
| 1. | Приемка 180 тонн угля | | до 01.09.2014 | Кувшинов Е.В. |
| 2. | Очистка от нагара жаротрубных блоков | | Июнь-июль | Кувшинов Е.В. |
| 3. | Текущий ремонт здания котельной | | до 01.09.2014 | Кувшинов Е.В. |
| 4. | Текущий ремонт рабочего зала | | Июнь-июль | Кувшинов Е.В. |
| 5. | Текущий ремонт дежурной комнаты | | Июль-август | Кувшинов Е.В. |  |

**ГСМ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приемка 150 тонн дизтоплива | июнь 2015 г. | Кувшинов Е.В. |
| 2. | Зачистка ёмкостей | Июль-август | Кувшинов Е.В. |
| 3. | Ремонт ограждения ГСМ | Июль-август | Кувшинов Е.В. |
| **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** | | | |
| **ВЛ -0,4 кВт (протяженность 9,280 км)** | | | |
| 1. | Замена и выравнивание подгнивших и покосившихся опор (20 шт.) | по мере необходимости | Сластников Е.В. |
| 2. | Устранение провисов проводов (А 35) | по мере необходимости | Сластников Е.В. |
| 3. | Замена разбитых изоляторов | по мере необходимости | Сластников Е.В. |
| 4. | Замена старых проводов (подводов к домам) на изоляционные | по мере необходимости | Сластников Е.В. |
| **ВЛ-10 кВт. (протяженность 6,56 км)** | | | |
| 1. | Прочистка просеки под эл.линией Березовка-Усть-Чижапка | по мере необходимости | Сластников Е.В. |
| 2. | Устранение провисов проводов протяженностью от Березовки до Усть-Чижапки | по мере необходимости | Сластников Е.В. |
| 4. | Выправление покосившихся опор | по мере необходимости | Сластников Е.В. |
| 5. | Технический уход 2-х трансформаторов  ТН-160 и ТН -63 | периодически | Сластников Е.В. |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением администрации

Усть-Чижапского сельского поселения

от 09.04.2015 № 13

**СОСТАВ КОМИССИИ**

**по руководству и контролю за ходом выполнения плана мероприятий**

**по подготовке к работе хозяйственного комплекса**

**в зимних условиях 2015-2016 г.г.**

1. Голещихин С.М., глава администрации Усть-Чижапского сельского поселения, председатель комиссии;

2. Золоторев В.А., дизелист МУП «ЖКХ Березовское», заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

3. Золоторёва А.В., специалист 1 категории администрации Усть-Чижапского сельского поселения, секретарь комиссии;

4. Сластников Е.В., электромонтер МУП «ЖКХ Березовское;

5. Представитель Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию).

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением администрации

Усть-Чижапского сельского поселения

от 09.04.2015 № 13

П О Л О Ж Е Н И Е

о межведомственной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

1. Межведомственная комиссия муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования «Каргасокский район» к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов (далее – Комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий органов местного самоуправления Усть-Чижапского сельского поселения, организации коммунального комплекса МУП «ЖКХ Березовское» и руководителей бюджетных учреждений муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» в ходе подготовки объектов жизнеобеспечения и объектов социальной значимости к работе в зимний период.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Томской области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:

- обеспечение взаимодействия деятельности исполнительных органов местного самоуправления, организации коммунального комплекса и руководителей бюджетных учреждений в ходе выполнения работ по подготовке к работе в зимних условиях;

- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения плана подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» к работе в зимних условиях.

4. Комиссия в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие функции:

- анализирует и оценивает ход подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» и объектов социальной сферы к работе в зимних условиях;

- осуществляет контроль над ходом выполнения работ по подготовке к работе в зимних условиях объектов жизнеобеспечения Усть-Чижапского сельского поселения и объектов социальной сферы, в том числе с выездами на места;

- принимает участие в разработке предложений по решению проблем, возникающих при подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к работе в зимних условиях, финансового обеспечения выполнения мероприятий, а также эффективности использования привлекаемых средств;

- рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных материально-технических ресурсов для работы энергоснабжающей организации.

5. Комиссия для осуществления возложенных на неё задач имеет право в установленном порядке:

- запрашивать у руководителей учреждений бюджетной сферы информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

- заслушивать на своих заседаниях представителей соответствующих организаций и учреждений по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей заинтересованных организаций коммунального комплекса, а также руководителей бюджетных учреждений, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

6. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации Усть-Чижапского сельского поселения.

7. Работой Комиссии руководит председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

8. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию.

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседания Комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее половины членов Комиссии.

10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путём открытого голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

11. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующего на заседании. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет специалист 1 категории Адимнистрации Усть-Чижапского сельского поселения.